# MUNICIPIUL ORADEA                                                                            Aprobat

PRIMAR                                                                                                              PRIMAR

DIRECTIA TEHNICA                                                                                   ILIE BOLOJAN

SERVICIUL CONTROL SERV.PUBLICE

Nr.             din               2010

#### Program pentru curăţenia generală de primăvară

Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a unei campanii de curăţenie,  pentru asigurarea unui mediu curat şi sănătos in anul  2010, Primăria  municipiului   Oradea, impreuna cu  regiile din subordinea Consilului Local şi operatorul de salubrizare licentiat SC RER ECOLOGIC SERVICE SA, propun în perioada 1 martie –31 martie 2010 realizarea si  executarea unui  program  de  curăţenie generala a municipiului Oradea intitulat ,,Primavara ecologica a oradenilor’’ .

Programul va cuprinde desfasurarea urmatoarelor activitati:salubrizarea  străzilor, spaţiilor  verzi şi a locurilor  publice, colectarea, transportul şi depozitarea  deşeurilor rezultate în halda de deseuri a SC ECO Bihor, precum  şi prestaţii de întreţinere zone  verzi, plantări şi întreţinere- achiziţionare a  mobilierului urban.

In perioada 1.03.-15.03.2010 se va actiona in zona de Nord (zona situata la nord fata de raul Crisul Repede) iar in perioada 15.03-31.03.2010 in zona Sud (zona situata la sud fata de raul Crisul Repede)

Lucrările  care  aparţin  sectorului  de  salubritate  stradală  se  vor  executa de către S.C. RER Ecologic Service S.A., în baza contractului de prestări servicii nr. 106588/2008 si programului stabilit de Directia Tehnica  Oradea, decontarea efectuându-se în baza situaţiilor de plată  lunare verificate si confirmate de către inspectorii Compartimentului Control Servicii Publice .

În paralel se vor executa, în baza contractului cu Penitenciarul Oradea şi cu sprijinul S.C. RER Ecologic Service S.A., lucrări de igienizare si taiere a vegetatiei exisistente pe malurile cursurilor de ape si alte terenuri apartinand  domeniului public .Prin aceste activităţi se urmăreşte şi eliminarea punctelor de depozitare clandestine a deşeurilor prin amenajarea şi/sau găsirea unor destinaţii acestor suprafete de teren ce apartin domeniului public a municipiului Oradea

Tot în această perioadă se vor desfăşura activităţi de salubrizare cu sprijinul persoanelor ce primesc ajutor social şi prestează un număr de 72 de ore pe lună  muncă în folosul comunităţii.

În cadrul acţiunii, se colectează numai obiecte de uz casnic , gospodăresc şi deşeuri vegetale rezultate din curăţirea arborilor şi a spaţiilor verzi din jurul imobilelor  .

.

Nu se colecteaza deseuri din amenajari interioare(moloz) si deseuri din curatenia pivnitelor si podurilor.Cetăţenii, sunt rugaţi să depună pe amplasamentele stabilite pentru fiecare zona, în ordine cat mai aproape de bordura carosabilului, fără a împiedica circulaţia, deşeurile şi obiectele de tipul celor menţionate, până cel târziu cu o zi înainte de ziua programată pentru colectare.Dupa incheierea campaniei de curatenie este strict interzisa depozitarea reziduurilor de orice fel pe domeniul public a municipiului Oradea  ,orice abatere in acest sens se sanctioneaza contraventional conform HCL 386/2009-Regulamentul de salubrizare a municipiului Oradea .

- Stabilirea  zonelor  şi  a perioadelor

Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite 7 zone ce urmează a fi salubrizate succesiv, zone  în care  S.C. RER Ecologic  Service  Oradea  S.A. va executa lucrări de colectare a deşeurilor urbane după cum urmează:

ZONA NORD :

Perioada : 1.03.-15.03. 2010

Zona 1. perimetrul delimitat de mal drept Cris Repede (intre Pod Densusianu si Pod Decebal), B-dul Decebal, Eroul Necunoscut, Corneliu Coposu, Transilvaniei, Matei Corvin + cartierul Podgoria

Puncte de colectare a deşeurilor – operator S.C. R.E.R Ecologic Service S.A

1.E.Teodoroiu/Feleacului

2.Adevarului/Bratianu/Olteniei

3.Depoului/N.Beldiceanu

4.Podgoria-centru-langa statia de autobus

Zona 2. perimetrul delimitat de mal drept Cris Repede( intre Pod Decebal si Pod Unirii)-P-ta Regele Ferdinard, Republicii, B-dul Stefan,T.Nes, Izvorului-cartie Oncea, Matei Corvin,Transilvaniei, Eroul Necunoscut, B-dul Decebal

Puncte de colectare a deşeurilor – operator S.C. R.E.R Ecologic Service S.A

1.RE.Ciorogariu/N.Iorga

2.P-ta Creanga

3.Barsei/Cantacuzino

4.Ion Bogdan/I.P.Pincio

Zona 3. perimetrul delimitat de mal  drept  Cris Repede( intre Pod Unirii si str.Facliei)-P-iata Regele Ferdinand, Republicii , B-dul Stefan cel Mare, T.Nes, Izvorului

Puncte de colectare a deşeurilor – operator S.C. R.E.R Ecologic Service S.A

1.Aluminei/Fagului

2.B.Shaw/Italiana

3.Crivatului/Apelor

4.Matei Corvin/N.Filimon

ZONA SUD :

Perioada : 15.03-31.03.2010

Zona 4 . perimetru delimitat de mal stang Cris Repede (intre Pod Densusianu si Pod Decebal)- Calea Santandreiului- Calea  Aradului- B-dul Decebal )

Puncte de colectare a deşeurilor – operator S.C. R.E.R Ecologic Service S.A

1, Alexandru Cazaban –liceul Don Oreione

2.Barcaului/Zarandului

3.Xenopol/Stefan Octavian Iosif/Fluierasului

4.Barcaului/Mestesugarilor

5.Aviatorilor/N.Bolcas

Zona 5. perimetru delimitat de mal stang Cris Repede (Pod Decebal-Pod Unirii)-P-ta Unirii- Armatei Romane-Universitatii-Ogorului-Calea  Aradului-B-dul. Decebal

Puncte de colectare a deşeurilor – operator S.C. R.E.R Ecologic Service S.A.:

1.Bradului/Cuza Voda

2.Matei Basarab-stadionul Tineretului

3.Octavian Goga/Abatorului

4.Octavian Goga/Calea Aradului

5.Tuberozelor/Shulyok Istvan

Zona 6. perimetru delimitat de mal stang Cris Repede  (Pod  Unirii-Pod Dacia), Independentei,P-ta Cetatii,Cantemir,Nufarului,Ogorului,Universitatii,Avram Iancu, P-ta Unirii

Puncte de colectare a deşeurilor – operator S.C. R.E.R Ecologic Service S.A.

1.Mihai  Viteazu/Kogalniceanu

2.P-ta Cetatii/Sucevei

3.Nicolae Olahus

4.Sextil Puscariu/Beiusului

5.Listz Ferencz/Leonardo da Vinci

Zona7. mal stang Cris Repede (Pod  Dacia-Str. Navigatorilor) – Ogorului,Nufarului,Cantemir.P-ta Cetatii,Piata  Independentei

Puncte de colectare a deşeurilor – operator S.C. R.E.R Ecologic Service S.A

1.Seleusului/Razboieni

2.Muntele Gaina/Razboieni

3. Almaşului/Banatului

4.Ciobanilo/ Johann Gutenberg

5.Maramuresului/Radautilor

6.Dragoş Vodă/Barierei

2. Ridicarea lăzilor  cu  materiale  antiderapante  din  punctele  unde au fost amplasate pe raza municipiului Oradea.

Perioada:15.03-19.03.2010

3. Răzuirea  la  rigolă  a  principalelor  artere  de  circulaţie cuprinse  în  graficul  lunar  de  la  activitatea  de  măturat  mecanic  şi  transportul  reziduurilor  rezultate  la  halda  de  deşeuri.

Perioada: 1.03.-31.03.2010

4. Spălat şi  curăţat  pasajele  pietonale conform programului.

Perioada: pe bază de comandă

5. Spălarea liselor de protecţie, a parapeţilor, a stâlpişorilor şi a semnelor de circulaţie – cu ajutorul atelierului mecanic al operatorului de salubritate stradală.

Perioada: 15.03.-31.03.2010

6. Activităţi de salubrizare (colectarea deşeurilor si dezlipirea afişelor) a unor suprafeţe ce aparţin domeniului public cu ajutorul persoanelor asistate social – activitate efectuată cu sprijinul operatorului de salubritate sub controlul şi coordonarea Compartimentului Control Servicii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice.

Perioada: 1.03.-15.03.2010

7. Curatirea gurilor de canal

Perioada:1.03-15.03.2010

Activităţile de salubrizare enumerate se vor desfăşura, în perioadele menţionate pe cele 7 sectoare de activitate, concomitent cu activităţile de salubrizare şi întreţinere spaţii verzi, plombări şi reparaţii străzi, salubrizat puncte de lucru ale regiilor: puncte termice, grădina zoologică, pieţe, staţii O.T.L. etc., iar în perioada activităţilor enumerate Politia Comunitara impreuna cu inspectorii de teren din cadrul Compartimentului Salubritate vor desfăşura activităţi de identificare a persoanelor fizice şi juridice care nu deţin contracte de salubritate menajeră, precum şi identificarea tuturor aspectelor a căror soluţionare este de competenţa administraţiei publice locale.

Lucrările ce aparţin  sectorului  Spaţii  verzi   vizează  în principal lucrări de  întreţinere specifice de sezon ce se aplică vegetaţiei existente,  lucrări de  salubrizare  şi  lucrări de amenajare de noi spaţii  verzi  şi locuri de joacă pentru copii dotate cu aparate de joacă,lucrari de reparare a aparatelor de joaca exisistente :

8. Lucrari de intretinere parcuri:

Parc  1  Decembrie

Parc Petofi                           Responsabil  : SC Adenandra SRL

Parc IC Bratianu

Parc Libertatii

Parc Onisifor Ghibu         Responsabil  : SC Rer Ecologi Service SA

Parc Traian

Parc Gioceilor                   Responsabil  : SC  Garden Center

Scuar Piata Devei

Parc Sala Sporturilor      Responsabil  : SC  Nicolson Trading

Parc 22 Decembrie

Parc Teiului                      Responsabil  : SC RAPAS Oradea

Parc Taranilor

9. Plantarea de arbori si arbusti cu ajutorul cetatenilor municipiului Oradea

Plantarea a.200 buc arbori si arbusti pe urmatoarele amplasamente

- mal Cris  Repede ( Pod Unirii-Pod  Decebal)

-str.Ogorului /Nufarului ,de la Pepiniera RAPAS Oradea .

Arbori: Acer,Catalpa,Frasin,Paltin,Stejar Piramidal

Arbusti ;Piracanta,Forsitzia

Perioada 15.03-31.03.2010

10. Deratizarea  domeniului public  :

15.03-31.03.2010

11.Amenajare de zone verzi  :

- mal  stang Cris Repede –zona Dragos Voda

- Nistrului/Gorunului

Perioada 1.03.-31.03.2010

12. Reparatii aparate de joaca :

- ANL Stefan cel Mare

- Parc Ghioceilor

- Listz Ferencz

Perioada 1.03.-31.03.2010

13.  Livrare de material saditor cu titlu gratuit  catre Asociatiile de Propietari si Locatari ,in baza unei cereri scrise adresate  la Pepiniera RAPAS  Oradea  .

Material oferit de catre RAPAS Oradea :

Arbori: acer,catalpa,frasin,paltin,stejar piramidal

Arbusti ;piracanta,forsitzia

Perioada 1.03.-31.03.2010

14.Montare cosuri stradale conform programului intocmit in acest sens

Perioada 1.03.-31.03.2010

15.Lucrări de  reparaţii şi vopsitorii  efectuate la  băncile cu  picior din  beton, şezut şi spătar din  lemn

Perioada 1.03.-31.03.2010

16.Amplasarea de incinte pentru containerele de reziduuri in cartiere ,pe platformele deja amenajate

Perioada 1.03.-31.03.2010

Pe durata campaniei de curatenie  ( 1.03-31.03.2009 ) vor fi  invitati sa participe toti cetatenii municipiului Oradea.

In perioada 15.02-27.02.2009 programul  de curatenie ,,Primavara ecologica a oradenilor” va fi mediatizat prin Biroul de Presa a Primariei Municipului Oradea .

Gheorghe Carp                                 Mircea Ghitea	                                         Emil Bentan

Viceprimar                           Director executiv		         Director executiv adj